Sprint- und Meilensteinplan – Webshop-Projekt

Dieser Plan beschreibt die Sprintstruktur und Meilensteine des Webshop-Projekts auf Basis der verfügbaren Zeit bis zur Abgabe am 22. Mai. Die Sprints sind konkret datiert, aufgeteilt nach Funktionseinheiten und decken alle Projektanforderungen ab.

# Sprintübersicht (Zeitlich geordnet)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint | Zeitraum | Ziel | Inhalte |
| Sprint 1 | 25.03 – 03.04 | System-Basis & Login | Projektstruktur, Registrierung, Login (User/Admin), Produktanzeige, Suche |
| Sprint 2 | 04.04 – 16.04 | Interaktion & Kaufprozess | Warenkorb, Bestellung, Gutschein, erste Admin-Funktionen |
| Sprint 3 | 17.04 – 30.04 | Admin & Benutzerverwaltung | Mein Konto, Rechnungen, Admin: Kunden, Produkte, Bestellungen |
| Finale / Abgabephase | 01.05 – 22.05 | Feinschliff & Abgabe | Testing, Bugfixing, readme.txt, DB-Export, ZIP-Paket |

# Meilensteinplan (angepasst)

* MS1 – Setup & Authentifizierung (03.04): Projektstruktur, Datenbank, Registrierung, Login, Adminzugang
* MS2 – Shop-Funktionalität (16.04): Warenkorb, Produktsuche, Bestellung & Gutscheinlogik
* MS3 – Verwaltung & Kundenbereich (30.04): Adminbereich (Produkte, Kunden, Bestellungen), Mein Konto, Rechnungen
* MS4 – Abgabefertig (22.05): Getestetes, vollständiges Projekt mit Dokumentation und ZIP-Datei